|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №3  к постановлению Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Балезинский район Удмуртской Республики»  от 2 февраля 2022 года № 101 |

**П Л А Н**

мероприятий по обеспечению безопасного пропуска весеннего паводка 2022 года

на территории муниципального образования «Муниципальный округ Балезинский район Удмуртской Республики»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование проводимых мероприятий | Сроки проведения | Ответственные лица за исполнение |
|  | Провести заседание КЧС и ПБ по вопросам контроля выполнения мероприятий по паводку. | до 15.02.2022 г. | Председатель КЧС и ОПБ Администрации |
|  | Начальникам территориальных управлений и отделов Администрации уточнить перечень наиболее вероятных мест затопления участков местности, места возможного прорыва плотин на подведомственных территориях, подготовить проекты конкретных планов действий. Проекты планов действий для утверждения членами противопаводковой комиссии направить до 10 марта 2021 годав отдел ГО, ЧС, МП Администрации; | до 10.03.2022 г. | Начальникам территориальных управлений и отделов Администрации |
|  | Начальникам территориальных управлений и отделов Администрации исполнение утвержденных планов мероприятий по обеспечению безопасного пропуска весеннего паводка 2022 года принять на контроль. | до 10.03.2022 г. | Начальникам территориальных управлений и отделов Администрации |
|  | На период подготовки и прохождения паводка в 2022 года, закрепить персонально за бесхозяйными ГТС, стоящими на водоемах площадью свыше 1га. и на водоемах, способных нанести материальный ущерб коммуникациям, дорогам, при возможном разрушении ГТС, находящихся на подведомственных территориях. | до 10.03.2022 г.  на период паводка | Заместитель главы Администрации по территориальному развитию |
|  | Подготовить аварийные бригады и обеспечить их техникой, спасательными средствами, инструментами и резервами материальных средств | до 25 марта 2022 года | Администрация Балезинского района, руководители объектов экономики, начальники территориальных управлений и отделов Администрации, управляющие компании ЖКХ |
|  | Эвакуационной комиссии Администрации совместно с руководителями сельхозпредприятий, организаций, согласовать план эвакуации населения, а так же размещение сельскохозяйственных животных (по необходимости). | на период паводка | Председатель эвакуационной комиссии |
|  | Начальникам территориальных управлений и отделов Администрации организовать постоянное наблюдение (согласно ранее утвержденным графикам) за состоянием плотин, уровнем воды в водоемах и атмосферными явлениями в период паводка, осуществлять постоянное информирование (по форме отчета) ЕДДС Балезинского района, об изменении обстановки в период паводка, а также при возникновении ЧС, до окончания паводкового периода. | на период паводка | Начальникам территориальных управлений и отделов Администрации |
|  | Организовать контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог регионального, межмуниципального значения и общего пользования местного значения, своевременной очисткой от снега, льда и мусора пропускных каналов, водостоков, дюкеров и других инженерных сооружений, в том числе гидротехнических сооружений. Принять меры по организации дорожного движения, в том числе посредством устройства объездов, в случае принятия решений о временном ограничении и прекращении движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального, межмуниципального значения и общего пользования местного значения. | с 1 марта 2022 года до 1 мая 2022 года | Отдел строительства и архитектуры |
|  | Оканавить производственные объекты, объекты сельхозпроизводства, склады, мастерские; организовать постоянный отвод паводковых вод от подвалов многоквартирных домов, в населенных пунктах привлечь к этим работам местное население, обеспечить контроль за подготовкой водооткачивающей техники | на период паводка | Руководители объектов экономики, начальники территориальных управлений и отделов Администрации, управляющие компании ЖКХ |
|  | Начальнику Балезинского территориального управления организацию и своевременную очистку от снега, льда и мусора пропускных каналов, водостоков, дюкеров и других инженерных сооружений взять на особый контроль в п. Балезино, включая микрорайон «Лесобаза» | с 5 марта 2022 года до 1 мая 2022 года | Начальник Балезинского территориального управления, отдел строительства и архитектуры |
|  | Организовать контроль за источниками питьевого водоснабжения, в том числе и нецентрализованного, за качеством питьевой воды, подаваемой населению, за эффективностью очистки сточных вод, сбрасываемых в водные объекты, используемые для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также рекреационных целей, за своевременностью сбора и вывоза твердых коммунальных отходов | с 15 марта 2022 года до 1 мая 2022 года | Отдел строительства и архитектуры, руководитель организации по обслуживанию объектов водоснабжения и водоотведения в Балезинском районе |
|  | С целью подготовки ГТС на период подготовки и проведения паводка провести следующие мероприятия по каждому ГТС: |  |  |
| 12.1 | Организовать проведение превентивных мероприятий по подготовке к паводку: расчистка русел малых рек и ручьев; распиловка льда; взрывные работы. | с 15 марта 2022 года до 7 апреля 2022 года | Администрация Балезинского района, начальники территориальных управлений и отделов Администрации |
| 12.2 | Сформировать дежурные бригады, для очистки оголовков водовыпускных сооружений от снега и льда, контроля за уровнем воды, экстренных работ по обеспечению прохода паводковых вод. Составить графики работ дежурных бригад. | до 15 марта 2022 г. | Начальники территориальных управлений и отделов Администрации, балансодержатели и арендаторы ГТС, прудов |
| 12.3 | Проверить наличие отметок минимума и максимума воды в пруду, организовать работу гидропостов на водных объектах | до 15 марта 2022 г. | Начальники территориальных управлений и отделов Администрации, балансодержатели и арендаторы ГТС, прудов, начальник отдела ГО, ЧС, МП и ВУ |
| 12.4 | Проверить исправность затворов водовыпускных сооружений, приготовить их к работе | до 01.04.2022 г. | Начальники территориальных управлений и отделов Администрации, балансодержатели и арендаторы ГТС, прудов, начальник отдела ГО, ЧС, МП и ВУ |
| 12.5 | Провести обязательную предполоводную сработку прудов до минимального допустимого уровня в срок с целью подготовки аккумулирующей емкости водоемов для приема паводковых вод, а при необходимости полное опорожнение прудов, находящихся в предаварийном и аварийном состоянии. | до 01.04.2022 г. |
| 12.6 | Обеспечить дежурные бригады плавсредствами | до 01.04.2022 г. |
| 13. | Организовать проведение мероприятий по повышению устойчивости работы объектов жизнеобеспечения, организовать круглосуточное дежурство ответственных лиц | с 12 марта 2022 года до 1 мая 2022 года | Начальники территориальных управлений и отделов Администрации, отдел строительства и архитектуры, руководители объектов экономики (ОЭ) |
| 14. | При угрозе подтопления на объектах экономики района при необходимости создать противопаводковые комиссии, организовать круглосуточное дежурство, привести в полную готовность, имеющуюся инженерную технику. | до 30 марта 2022  года | Руководители объектов экономики |
| 15. | Создать запасы материальных ресурсов на объектах экономики. | до 30 марта 2022 года | Руководители объектов экономики |
| 16. | Организовать информирование населения Балезинского района о ходе прохождения половодья | на период паводка | Администрация Балезинского района, начальники территориальных управлений и отделов Администрации |
| 17. | Организовать подготовку мероприятий по охране общественного порядка и имущества граждан в населенных пунктах, попадающих в зону возможного подтопления | на период паводка | ОМВД России по Балезинскому району, начальники территориальных управлений и отделов Администрации |
| 18. | Провести тренировки привлекаемых к проведению противопаводковых мероприятий формирований | до 25 марта 2022 года | Администрация Балезинского района, руководители ОЭ, входящих в БРЗ УТП РСЧС |
| 19. | Противопаводковой комиссии Администрации Балезинского района проверить готовность аварийных бригад, оснащенных инвентарем и техническими средствами. | до 01.04.2022 г. | Члены противопаводковой комиссии |
| 20. | Подготовить к использованию резервные источники энергоснабжения | до 15 марта 2022 года | Администрация Балезинского района, руководители ОЭ, входящих в БРЗ УТП РСЧС |
| 21. | В целях защиты населения и территории п. Балезино от возможного паводкового подтопления и возможной частичной эвакуации населения, организовать обеспечение мероприятий плавсредствами. | в период паводка | Администрация Балезинского района |
| 22. | Организовать подготовку пунктов временного размещения граждан при возможной эвакуации из мест подтопления. | в период паводка | Председатель эвакуационной комиссии |
| 23. | При необходимости предусмотреть необходимое количество личного состава для оказания помощи на воде, провести инструктажи по технике безопасности. Организовать подготовку средств спасения людей на воде. | в период паводка | Члены КЧС и ОПБ администрации, начальник пожарно-спасательной части №26 |
| 24. | Организовать создание запасов продовольственных, промышленных товаров первой необходимости на период паводка. | до 1 апреля 2022 г. | Зам. главы Администрации по экономике, председатель Балезинского потребобщества |
| 25. | Начальникам территориальных управлений и отделов Администрации организовать (при необходимости) круглосуточное дежурство должностных лиц на подведомственных территориях с ежедневным представлением информации об обстановке и проводимых мероприятиях в адрес Председателя КЧС и ОПБ Администрации через начальника отдела ГО, ЧС, МП и ВУ. | в период паводка | начальники территориальных управлений и отделов Администрации, начальник отдела ГО, ЧС, МП и ВУ |
| 26. | Начальникам территориальных управлений и отделов Администрации к 16.03.2022 г., 29.03.2022 г. представлять в отдел ГО, ЧС, МП и ВУ Администрации Балезинского района отчет о выполненных мероприятий плана мероприятий по обеспечению безопасного пропуска весеннего паводка. | 16.03.2022 г.  29.03.2022 г. | Начальники территориальных управлений и отделов Администрации |
| 27. | Организовать проведение занятий в образовательных учреждениях района по правилам безопасного поведения детей в период прохождения весеннего половодья (в том числе при ледоходе). | до 20.03.2022г. | Управление образования |
| 28. | Начальнику отдела ГО, ЧС, МП и ВУ организовать отчет в Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской республики, ГУ МЧС России по Удмуртской Республике | Март - апрель | Отдел ГО, ЧС, МП и ВУ Администрации |